GANTT CHART

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Start Date** | **End Date** | **Duration**  W1 | **April**  W1  W4  W3  W2 | **May**  W4  W3  W2 | **June**  W4  W3  W2  W1 | **July**  W4  W3  W2  W1 | **August**  W2  W1 |
| Analysis | 04  04-04-24 | 18-04-24 | 15 |  |  |  |  |  |
| System Design | 19-04-24 | 20-05-24 | 31 |  |  |  |  |  |
| Coding | 21-05-24 | 02-07-24 | 43 |  |  |  |  |  |
| Testing | 03-07-24 | 22-07-24 | 20 |  |  |  |  |  |
| Documentation | 22-07-24 | 10-08-24 | 20 |  |  |  |  |  |